Разрушаване на съществуващи постройки

# Съдържание

1. Разрушаване на нелегални ромски катуни
2. Разрушаване на жилищен комплекс
3. Разрушаване на провалено строителство
4. Разрушаване на офис сгради
5. Разрушаване на еднофамилна къща
6. Разрушаване на многофамилна къща
7. Разрушаване на студентски общежития

# Разрушаване на нелегални ромски катуни

София, в покрайнините си, е пълна с нелегални ромски катуни, които от много време са необитаеми. Намират се в северната част, както и в южната. Катуните пречат на ново строителство и предприемачи, които искат да строят.

## Бюджет - 20 000 лв.

## Време за справяне с проблема - 3 месеца(Януари, Февруари и Март)

## Ресурси - 20 души с 20 багера, 5 товарни камиона за изнасяне на боклук, 1 бунище

# Разрушаване на жилищен комплекс

Жилищният комплекс “Рая” е един от най-старите такива в Ямбол. Намира се в северната част на града, като е точно на входа. Трябва да бъде съборен, тъй като вече е опасен за живеене и е негоден за покупко-продажба.

## Бюджет - 60 000 лв

## Време за справяне с проблема - 2 месеца(Април и Май)

## Ресурси - Голям камион с топка за разбиване, 10 по-малки камиона за изнасяне на отломките, 11 души за управления на машините

# Разрушаване на провалено строителство

Архитектите на това строителство са направили фатална грешка при създаването на архитектурата на къщата и сега трябва да бъде разрушено, до където и да е стигнало то.

Проблемът е в основите на къщата, за това трябва почти всичко да бъде изринато, с изключение на малка част от основата.

## Бюджет - 15 000 лв

## Време за справяне с проблема - 1 месец(Юни)

## Ресурси - 1 архитект, който да каже кое точно трябва да бъде премахнато от основите, 1 багер и 4 души помощен персонал

# Разрушаване на офис сгради

В София голям предприемач иска да направи голям небостъргач на мястото на офис сгради, чиито наем е твърде висок за областта и собственикът им продава мястото на известният предприемач, заедно с всичко останало. Задачата е да бъдат срутени офис сградите и да бъде изкопана дупка за основите на новата сграда.

## Бюджет - 150 000 лв

## Време за справяне с проблема - 2 месеца(Юли и Август)

## Ресурси - 100 души за да изпразнят офисите, 3 багера за изкопаване на дупката, голям камион с топка за разбиване на сгради, 5 товарни камиона за отпадъци, 50 килограма TNT експлозиви за носещите колони на сградите, 2 инженери.

# Разрушаване на еднофамилна къща

Семейство е купило земя край Пловдив, но земята е купена заедно с къща върху нея. Задачата е да се срути из основи. Къщата е празна, само трябва да бъде съборена. Къщата е създадена от кирпич, за това трябва да бъде лесно разрушима.

## Бюджет - 10 000 лв

## Време за справяне с проблема - 1 месец(Септември)

## Ресурси - 20 души с 20 чука, камион за отпадъците.

# Разрушаване на многофамилна къща

Този път къщата е пълна с вещи, които старите собственици не желаят да си ги вземат. Новите собственици искат всичко да бъде изнесено и изхвърлени.

## Бюджет - 20 000 лв

## Време за справяне с проблема - 1 месец(Октомври)

## Ресурси - Багер къртач с един човек за управлението му, 3 човека помощен персонал, камион за отпадъци, 5 души за изнасяне на предметите.

# Разрушаване на студентски общежития

Студентските общежития в Пловдив, така наречените Марици, са супер стари, може би не са подновявани от 50 години, следователно са започнали да се рушат и са станали опасни за хората, които живеят в тях и хората, които живеят покрай тях. Целта е да се срутят.

## Бюджет - 200 000 лв

## Време за справяне с проблема - 2 месеца(Ноември и Декември)

## Ресурси - 200 души за изнасяне на всички предмети, които са вътре, 500 килограма TNT за основите, 20 камиона за изнасяне на отломки, 20 души за шофиране на камионите